Launch Timeline – SentinelStack MVP to Release

# Fas 1: MVP (Dag 1–10)

- Slutför CLI-agent för Windows/Linux  
- Släpp Guardian-agent (Android APK beta)  
- Telegram-kontrollpanel live  
- PDF-rapportering med lokala tester

# Fas 2: Pilot (Dag 11–20)

- Genomför pilotinstallation i hem/skola/äldreboende  
- Samla feedback från användare och partner  
- Förbättra AI-modell för grooming på svenska  
- Utvärdera Telegram + PDF-flöden med riktig data

# Fas 3: Pre-Release (Dag 21–30)

- Dokumentation av CLI, APK och kontrollpanel  
- GDPR-justeringar och licensvillkor  
- Publicera open source-delar av CLI  
- Partnerpaket färdigställs

# Fas 4: Release (Dag 31+)

- Officiell lansering av SentinelX v1  
- Publicering av användarmanualer  
- Starta onboarding för nya kunder och partners  
- Fortsatt utveckling av AI & visual detection